| Республика Адыгея администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» 385132, пос.Энем, ул. Чкалова, 13 тел.: (87771) 44-2-71 факс: 42-5-10 e-mail: admin_mo_egp@mail.ru www.аmoenem.ru |  | АДЫГЭ РЕСПУБЛИК ТЭХЪУТЭМЫКЪОЕ РАЙОН МУНИЦИПАЛЬНЭ ЗЭХЭТ «ИНЭМ КЪЭЛЭ ТIЫСЫПIЭ» иадминистраций 385132, пос.Инэм, ур. Чкаловым ыцIэкIэ щытыр, 13 тел.: (87771) 44-2-71 факс: 42-5-10 e-mail: admin_mo_egp@mail.ru www.аmoenem.ru |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2022г.				№ 122

«Об утверждении краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории МО «Энемское городское поселение» на 2023-2025гг».

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с п.4 статьи 170 и статьи 171 Жилищного кодекса Российской Федерации,  в целях реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и   исполнения  Указа Президента Российской Федерации  от 07.05.2012 года № 600 « О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышения качества жилищно-коммунальных услуг».  В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 Порядка утверждения краткосрочных планов реализации республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 22 ноября 2013 г. № 277.

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить перечень многоквартирных домов и виды проводимых в них работ по капитальному ремонту общего имущества участвующих в краткосрочном плане реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории МО «Энемское городское поселение» на 2023-2025гг. в соответствии с Приложением №1 к настоящему постановлению.

# 2.  Рекомендовать Кабинету Министров Республики Адыгея   внести изменения в план реализации Программы «О республиканской программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2015 - 2043 годы» постановления Кабинета Министров Республики Адыгея от 31 декабря 2013 г. N 331 "О республиканской программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2015 - 2043 годы".

3. Организационному отделу администрации МО «Энемское городское поселение» обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте администрации МО  «Энемское городское поселение»  в сети Интернет www.аmoenem.ru .

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

5.   Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя отдела ЖКХ и благоустройства администрации МО «Энемское городское поселение»

Глава администрации

муниципального образования

«Энемское городское поселение»                                                           А. Б. Лаюк

Проект внесен

Руководителем отдела ЖКХ и благоустройства                                 А. Б. Гедуадже

Проект согласован:

Зам. главы администрации                                                                    А.Д. Сихаджок

Руководитель отдела архитектуры и градостроительства                  Д. В. Якунин

Руководитель организационного отдела	         С.Д. Мешвез

Руководитель юридического отдела                                                       Б.Ш. Кошко

# Приложение №1

# к Постановлению главы МО «Энемское городское поселение»

# от «06  »__06___2022г. №122

# Краткосрочный план  реализации Программы «О республиканской программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2014 - 2043 годы»

# подлежащих капитальному ремонту, услуг и (или) работ по капитальному ремонту, плановый период проведения капитального ремонта на 2023-2025гг.

| №пп | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта | Виды ремонта, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | Виды ремонта, установленные нормативными правовыми актами Республики Адыгея |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем (рублей) | Ремонт или замена лифтового оборудования | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений | Ремонт фасада | Ремонт фундамента | Утепление фасада (рублей) | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю (рублей) | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ (рублей) |
|  |  |  |  |  |  | квадратные метры | рублей | квадратные метры | рублей | квадратные метры | рублей | кубические метры | рублей |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2023 |
| 1 | Республика Адыгея, Тахтамукайский р-он, пгт.Энем, ул. Перова, д.61 | 720350,00 | 160350,00 |  |  |  |  |  |  | 480 | 560000,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Республика Адыгея, Тахтамукайский р-он, пгт.Энем, ул. Октябрьская, д.27. | 418769,00 | 418769,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Республика Адыгея, Тахтамукайский р-он, пгт.Энем, ул.Октябрьская, д.21. | 385218,00 | 385218,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Республика Адыгея, Тахтамукайский р-он, пгт.Энем, ул.Октябрьская, д.29. | 363216,00 | 363216,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Республика Адыгея, Тахтамукайский р-он, пгт.Энем, ул.Фрунзе, д.38. | 1820124,00 |  |  |  | 770 | 1820124,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Республика Адыгея, Тахтамукайский р-он, пгт.Энем, ул. Ильницкого, д.1. | 1747335,00 |  |  |  | 600 | 1747335,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Республика Адыгея, Тахтамукайский р-он, пгт.Энем, ул.Ильницкого, д.3. | 1787447,00 |  |  |  | 630 | 1787447,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Республика Адыгея, Тахтамукайский р-он, пгт.Энем, ул. Геологов, д.18. | 610000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 480 | 460000,00 |  | 150000,00 |  |  |  |
| 9 | Республика Адыгея, Тахтамукайский р-он, пгт.Энем, ул.Перова, д.83/1. | 1050663,00 | 1050663,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Республика Адыгея, Тахтамукайский р-он, пгт.Энем, ул. Фрунзе, д.23 | 645335,00 | 645335,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Республика Адыгея, Тахтамукайский р-он, пгт.Энем, ул. Маяковского,6 | 140586,00 | 140586,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Республика Адыгея, Тахтамукайский р-он, пгт.Энем, ул. Маяковского,1 | 240586,00 | 240586,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Республика Адыгея, Тахтамукайский р-он, пгт.Энем, ул. Маяковского,2 | 140586,00 | 140586,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Республика Адыгея, Тахтамукайский р-он, пгт.Энем, ул. Маяковского,3 | 140586,00 | 140586,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Республика Адыгея, Тахтамукайский р-он, пгт.Энем, ул.Октябрьская, д.21А. | 198769,00 | 198769,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Республика Адыгея, Тахтамукайский р-он, пгт.Энем, ул. Красная, 12 | 4564930,00 |  |  |  | 1660 | 4564930,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Республика Адыгея, Тахтамукайский р-он, пгт.Энем, ул.Седина 55. | 320632,00 | 320632,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Республика Адыгея, Тахтамукайский р-он, пгт.Энем, ул. Красная, д.28. | 1295335,00 |  |  |  | 590 | 647335,00 |  |  | 1080,00 | 648000,00 |  |  |  |  |  |
| 19 | Республика Адыгея, Тахтамукайский р-он, пгт.Энем, ул. Маяковского,13 | 1287447,00 |  |  |  | 730 | 1287447,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Республика Адыгея, Тахтамукайский р-он, пгт.Энем, ул.Перова, д.77. | 1547335,00 |  |  |  | 658 | 1547335,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Республика Адыгея, Тахтамукайский р-он, пгт.Энем, пер. Ильницкого, д.2. | 3537428,00 |  |  |  |  |  |  |  | 3300 | 3150586,00 |  |  |  |  | 386842,00 |
| 22 | Республика Адыгея, Тахтамукайский р-он, пгт.Энем, пер. Фрунзе, д.8. | 2564930,00 |  |  |  | 1600 | 2564930,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 25527607,00 | 4205296,00 |  | 7238 | 15966883,00 |  |  | 5340,00 | 4818586,00 |  | 150000,00 |  |  | 386842,00,00 |
| 2024 |
| 1 | Республика Адыгея, Тахтамукайский р-он, пгт.Энем, ул.Седина, д.9. | 485218,00 | 485218,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Республика Адыгея, Тахтамукайский р-он, пгт.Энем, ул.Чкалова, д.16. | 950663,00 | 950663,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Республика Адыгея, Тахтамукайский р-он, пгт. Энем, ул. Коммунистическая, 14 | 830586,00 | 110586,00 |  |  | 158 | 720 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Республика Адыгея, Тахтамукайский р-он, пгт. Энем, ул. Коммунистическая, 15 | 1727835,00 | 160500,00 |  |  | 585 | 1567335,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Республика Адыгея, Тахтамукайский р-он, пгт.Энем, ул.Октябрьская 31. | 453216,00 | 453216,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Республика Адыгея, Тахтамукайский р-он, пгт.Энем, ул. Красная, д.4. | 715335,00 | 715335,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Республика Адыгея, Тахтамукайский р-он, пгт.Энем, ул. Октябрьская, д.33 | 513216,00 | 513216,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Республика Адыгея, Тахтамукайский р-он, пгт.Энем, ул. Красная, д.12. | 1290828,00 | 1290828,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Республика Адыгея, Тахтамукайский р-он, пгт.Энем, ул.Октябрьская, д.35. | 1647335,00 |  |  |  | 585 | 1647335,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Республика Адыгея, Тахтамукайский р-он, пгт.Энем, ул.Энгельса, д.38. | 1851535,00 | 203220,00 |  |  | 620 | 1648315,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Республика Адыгея, Тахтамукайский р-он, пгт.Энем, ул.Перова, д.67 | 661186,00 | 130586,00 |  |  | 158 | 530600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Республика Адыгея, Тахтамукайский р-он, пгт. Энем, ул. Фрунзе, д.13. | 2464000,00 |  |  |  | 660 | 2464000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Республика Адыгея, Тахтамукайский р-он, пгт. Энем, ул.. Чкалова,6 | 1917335,00 |  |  |  | 585 | 1917335,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Республика Адыгея, Тахтамукайский р-он, пгт. Энем, ул. Седина,12 | 669216,00 | 153216,00 |  |  |  |  |  |  | 380 | 516000,00 |  |  |  |  |  |
| 15 | Республика Адыгея, Тахтамукайский р-он, пгт.Энем, ул.Октябрьская, д.17. | 750000,00 |  |  |  | 230 | 750000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Республика Адыгея, Тахтамукайский р-он, пгт.Энем, ул.Октябрьская, д.23. | 756000,00 |  |  |  | 230 | 756000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Республика Адыгея, Тахтамукайский р-он, пгт. Энем, ул. Седина,47 | 3634758,00 | 569828,00 |  |  | 1460 | 3064930,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Республика Адыгея, Тахтамукайский р-он, пгт. Энем, ул. Седина,49 | 3634758,00 | 569828,00 |  |  | 1460 | 3064930,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Республика Адыгея, Тахтамукайский р-он, пгт. Энем, ул. Коммунистическая,6 | 1339620,00 |  |  |  | 158 | 810000,00 |  |  | 280 | 529620,00 |  |  |  |  |  |
| Всего | 26292640,00 | 6306240,00 |  | 6889 | 18940780,00 |  |  | 660 | 1045620,00 |  |  |  |  |  |
| 2025 |
| 1 | Республика Адыгея, Тахтамукайский р-он, пгт.Энем, ул.Октябрьская, д.39. | 503216,00 | 503216,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Республика Адыгея, Тахтамукайский р-он, пгт.Энем, ул.Октябрьская, д.41. | 603216,00 | 603216,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Республика Адыгея, Тахтамукайский р-он, пгт.Энем, ул.Фрунзе д.3. | 1050663,00 | 1050663,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Республика Адыгея, Тахтамукайский р-он, пгт.Энем, ул.Коммунистическая, д.16. | 1390206,00 | 130586,00 |  |  | 158 | 770000,00 |  |  | 280 | 489620,00 |  |  |  |  |  |
| 5 | Республика Адыгея, Тахтамукайский р-он, пгт.Энем, ул.Комунистическая, д.10. | 711218,00 | 185218,00 |  |  |  |  |  |  | 380 | 526000,00 |  |  |  |  |  |
| 6 | Республика Адыгея, Тахтамукайский р-он, пгт.Энем, ул.Фрунзе, д.37. | 1817335,00 |  |  |  | 585 | 1817335,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Республика Адыгея, Тахтамукайский р-он, пгт.Энем, ул.Красная, д.8. | 830335,00 | 830335,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Республика Адыгея, Тахтамукайский р-он, пгт.Энем, пер. Ильницкого, д.2. | 2850564,00 | 2850564,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Республика Адыгея, Тахтамукайский р-он, пгт.Энем, ул. Октябрьская, д.19. | 949949,00 | 150589,00 |  |  | 230 | 799360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Республика Адыгея, Тахтамукайский р-он, пгт.Энем, ул. Октябрьская, д.25. | 944949,00 | 150589,00 |  |  | 230 | 794360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Республика Адыгея, Тахтамукайский р-он, пгт.Энем, ул. Фрунзе, д.5. | 2368998,00 |  |  |  | 658 | 1718335,00 |  |  | 560 | 650663,00 |  |  |  |  |  |
| 12 | Республика Адыгея, Тахтамукайский р-он, пгт.Энем, ул.Чкалова, д.18. | 1765333,00 | 1050663,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 714670,00 |
| 13 | Республика Адыгея, Тахтамукайский р-он, пгт.Энем, ул. Ильницкого, д.2. | 1300206,00 | 140586,00 |  |  | 158 | 770000,00 |  |  | 280 | 389620,00 |  |  |  |  |  |
| 14 | Республика Адыгея, Тахтамукайский р-он, пгт.Энем, ул. Коммунистическая, д.11. | 190586,00 | 190586,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Республика Адыгея, Тахтамукайский р-он, пгт.Энем, ул. Коммунистическая, д. 17 | 1940663,00 | 353216,00 |  |  | 630 | 1587447,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Республика Адыгея, Тахтамукайский р-он, пгт.Энем, ул. Коммунистическая, д.18 | 360586,00 | 360586,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Республика Адыгея, Тахтамукайский р-он, пгт.Энем, ул. Перова, д.57 | 340586,00 | 340586,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Республика Адыгея, Тахтамукайский р-он, пгт.Энем, ул. Перова, д.55 | 240586,00 | 240586,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Республика Адыгея, Тахтамукайский р-он, пгт.Энем, ул. Перова, д.53 | 240586,00 | 240586,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Республика Адыгея, Тахтамукайский р-он, пгт.Энем, ул. Перова, д.71 | 2240663,00 | 353216,00 |  |  | 630 | 1887447,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Республика Адыгея, Тахтамукайский р-он, пгт.Энем, ул. Перова, д.63 | 240586,00 | 240586,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Республика Адыгея, Тахтамукайский р-он, пгт.Энем, ул. Седина, д.46 | 160206,00 | 160206,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Республика Адыгея, Тахтамукайский р-он, пгт.Энем, ул. 68 Морской бригады, 20А. | 3264930,00 |  |  |  | 1660 | 3264930,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Республика Адыгея, Тахтамукайский р-он, пгт.Энем, ул. Ильницкого, д.4 | 630206,00 | 140586,00 |  |  |  |  |  |  | 280 | 489620,00 |  |  |  |  |  |
| Всего | 26936372,00 | 10266965,00 |  |  | 3049 | 13409214,00 |  |  | 1780 | 2545523,00 |  |  |  |  | 714670,00 |